Пояснительная записка

к Отчету о реализации муниципальной программы

Спировского района Тверской области

«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства

Спировского района Тверской области на 2018-2023 годы» за 2021год

(далее – Муниципальная программа)

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Спировского района от 08.02.2018 № 35-п.

Муниципальная программа  направлена на достижение двух целей:

- Улучшение транспортно – эксплуатационного состояния автодорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Спировского района Тверской области

- Сохранение уровня доступности  транспортных услуг  для населения Спировского района Тверской области

Основными показателями, характеризующими достижение цели  «Улучшение среды и жизнеобеспечения населения Спировского района Тверской области»  в 2021 году являются:

- показатель 1 «Повышение эффективности и надежности функционирования дорожных сетей»– индекс достижения плановых значений показателей  составил  - 1;

- показатель 2 «Сохранение регулярности движения автобусов по маршрутам»– индекс достижения плановых значений показателей  составил - 1;

Реализация муниципальной программы

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2021 году запланировано 36 4134,783 тыс. рублей, фактическое освоение за 2021 год составило 35 824,025 тыс. рублей или 98 % от годовых плановых назначений.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие улично-дорожной сети Спировского района» – объем финансирования на 2021 год предусмотрен в сумме 28 520,533  тыс. рублей, фактическое освоение за 2021 год составило 28 133,486   тыс. рублей или 99 % от годовых плановых назначений.

Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание Спировского района» - объем финансирования на 2021 год предусмотрен в сумме 7 914,25 тыс. рублей, фактическое освоение за 2021 год составило 7 690,539 тыс. рублей или 97 % от годовых плановых назначений.

Оценка фактического использования  финансовых ресурсов приведена в отчете о реализации муниципальной программы.

Основные результаты деятельности администрации Спировского района  Тверской области по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию реализации муниципальной программы.

Подпрограммой 1 «Комплексное развитие улично-дорожной сети Спировского района» в 2021 году предусмотрено выполнение трех мероприятий:

Мероприятие 1. «Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности»;  – запланировано на 2021 год – 7 333,700 тыс. руб.

Для выполнения  мероприятия (содержание автомобильных дорог 3-го класса регионального значения) администрацией Спировского района были проведены соответствующие процедуры в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд и заключен муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог с ОАО «Спировское ДРСУ» на сумму 7 333,700 тыс. руб.. Мероприятия по контракту выполнены полностью: содержание  автомобильных дорог и дорожных сооружений в соответствии с требованиями нормативных документов.

Мероприятие 2. Субсидии на проведение мероприятий  целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения из областного бюджета

Мероприятие 3. Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (переданные полномочия поселений).

Для выполнения данных мероприятий  администрацией Спировского района были проведены соответствующие процедуры в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд и заключены муниципальные контракты на выполнение работ по «Проведению мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Спировского района общего пользования местного значения» с ООО «МП ТРАКТ69» на сумму 101,096 тыс. руб. (работы по устройству искусственной дорожной неровности на ул. Лермонтова) и выполнением работ по «Проведению мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Спировского района общего пользования местного значения» с ИП Катанугин Д.С. на сумму 919,187 тыс.руб. (работы по замене барьерного ограждения ул. Речная 2 этап).

В рамках данных мероприятий были выполнены работы по установке 214 п.м. барьерного ограждения на подходе к путепроводу по ул. Речная, по монтажу 1 искусственной дорожной неровности и установке 10 дорожных знаков. Работы выполнены в полном объеме.

Мероприятие 4. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети из областного бюджета

Мероприятие 5. Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети из областного бюджета (переданные полномочия поселений).

В рамках данных мероприятий были выполнены работы по ремонту дорог: ул. Бровцева, ул. Клубная до пересечения с ул. Железнодорожная, ул. Лизы Чайкиной, пер. Прямой, ул. Майская, пер. Чапаева в п. Спирово, ул. Садовая, ул. Советская с. Выдропужск  на сумму  19 517,529 рублей протяженность отремонтированных дорог -  2,201 км.

Подпрограммой 2 «Транспортное обслуживание Спировского района»  предусмотрено выполнение нескольких мероприятий.

Мероприятие 1. Субсидии на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам.

Мероприятие 2. "Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам" районный бюджет.

Для выполнения данных мероприятий   было предусмотрено  предоставление ООО «Старицкое АТП» субсидий на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, за счет областного и местного бюджета, которая рассчитывалась исходя из планируемого километража пассажирских перевозок и утвержденной стоимости 1 км перевозки.

Фактическая субсидия за счет средств областного бюджета в 2021 году составила 6 148,643 тыс. руб. (план 6 331,400 тыс. руб. (97 %), за счет средств районного бюджета –1 541,896 тыс. руб. (план 1 582,850 тыс. руб. 97 %).  Это связано с частичным изменением маршрутов и оплаты субсидии за декабрь в январе 2021 г.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный 2021 год определена исходя из значений индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, и значения критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Общий индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы, составил 0,98.

Индекс достижения плановый значений показателей муниципальной программы составил 1,0.  Данный индекс зависел от выполнения двух показателей цели:

-   показателя 1 «Повышение эффективности и надежности функционирования дорожных сетей», равного  1;

- показателя 2 «Сохранение регулярности движения автобусов по маршрутам», равного 1;

Критерий эффективности реализации программы составил 1,02 что означает, программа в 2021 году реализована эффективно.

Глава Спировского муниципального округа                                          Д.С. Михайлов

Исполнитель: Кострова Е.А. 2-14-20