Приложение

к постановлению Администрации

Спировского муниципального

округа Тверской области

от 20.06.2024 № 244-п

Приложение

к постановлению Администрации

Спировского муниципального

округа Тверской области

от 22.03.2024 № 106-п

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Спировского муниципального округа Тверской области**

**«Благоустройство и содержание территории**

 **Спировского муниципального округа»**

**на 2024-2029 годы**

пгт Спирово

2024

**Паспорт**

**муниципальной программы Спировского муниципального округа**

**«Благоустройство и содержание территории Спировского муниципального округа» на 2024-2029 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство и содержание территории Спировского муниципального округа» на 2024-2029 годы |
| Главный администратор муниципальной программы | Администрация Спировского муниципального округа |
| Администраторы муниципальной программы | Администрация Спировского муниципального округа |
| Срок реализации муниципальной программы | 2024-2029 годы |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комплексного развития и благоустройство территории, обеспечение условий для развития общественного самоуправления, реализации местных инициатив жителей территории Спировского муниципального округа, направленных на совершенствование комплексного и внешнего благоустройства территории для безопасного, удобного, комфортного проживания населения и эстетической привлекательности внешнему облику территории округа, развитие инфраструктуры, создание условий для здорового образа жизни.  |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории округа» (далее - подпрограмма 1),Подпрограмма 2 «Участие в ППМИ» (далее - подпрограмма 2). |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Повышение уровня внешнего благоустройства и эстетичного вида территории округа, обеспечение санитарного содержания территории и мест захоронения;2. Наиболее полное удовлетворение духовных и эстетических запросов населения и отдыха, развитие социальной активности жителей для решения вопросов местного значения. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм 611 |  Финансирование осуществляется за счет всех источников финансирования, в соответствии с подпрограммами, входящими в состав настоящей программы.Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024-2029 годы – 79408,755 тыс. руб., в том числе по годам:**2024 год** – 19908,991тыс. руб., в том числе:подпрограмма 1 – 11899,247 тыс. руб.,подпрограмма 2 – 6116,777 тыс. руб.,**2025 год** – 13047,172 руб., в том числе:подпрограмма 1 – 13047,172 тыс. руб.,подпрограмма 2 – 0 тыс. руб.,**2026 год** – 13118,084 тыс. руб., в том числе:подпрограмма 1 – 13118,084 тыс. руб.,подпрограмма 2 - 0 тыс. руб., **2027 год** – 13118,084 тыс. руб., в том числе:подпрограмма 1 - 13118,084 тыс. руб.,подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.,**2028 год** – 13118,084 тыс. руб., в том числе:подпрограмма 1 - 13118,084 тыс. руб.,подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.,**2029 год** – 13118,084 тыс. руб., в том числе:подпрограмма 1 - 13118,084 тыс. руб.,подпрограмма 2 - 0 тыс. руб. |

**Раздел I**

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Подраздел 1

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

и прогноз ее развития

1. Муниципальная программа охватывает все основные направления деятельности органов местного самоуправления.

Данная сфера формирует общее впечатление о муниципальном образовании, обеспечивает его туристическую привлекательность, является воспитательным фактором и является важнейшим аспектом в вопросах создания благоприятных, здоровых условий жизни, трудовой деятельности и отдыха населения в границах Спировского муниципального округа.

Мероприятия Программы предполагают вовлечение населения в выполнение комплекса работ, направленных на сохранение, восстановление, а также совершенствование объектов внешнего благоустройства, приспособленных и обустроенных для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных и транспортных потоков. Определение и решение точечных задач (проблем) обустроенности территорий.

На протяжении последних лет на территории округа произошло качественное улучшение состояния населенных пунктов: было восстановлено и заменено уличное освещение в п. Спирово, в текущем году проведен капитальный ремонт уличного освещения ряда улиц д. Спирово, п.Красное Знамя, по инициативе жителей были обустроены зоны отдыха пл.Советской,сквер ул.Проезжая, отремонтированы воинские захоронения, появились спортивная зона в с.Выдропужск, велась работа по комплексному благоустройство дворовых территорий, обустроилась дворовая детская площадка ул. Бровцева,а также детские и спортивные площадки на территории мест массового отдыха. Однако, еще много мест натерритории округа, которые нуждаются в комплексном обновлении и не отвечают современным потребностям жителей. Установленныеобъекты благоустройства требуют их содержание, ремонти обновлении. За последние годы требования к элементам благоустройства, в том числе на законодательномуровне увеличиваются и существующие элементы благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения, а соответственно нуждаются в своевременном ремонте, замене и последующем качественном содержании.

В том числе требуют обновления и имеющиеся зеленые насаждения. Часть из них достигла состояния естественного старения и нуждаются в особом уходе либо замене новыми насаждениями, часть находится в аварийном состоянии и требует срочного удаления в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций. Имеются места, заросшие сорной растительностью.

В рамках программы по благоустройству и содержанию территории планируется создание дополнительных зон отдыха на улице Кашарово.

Ожидаемым эффектомот обустройства дополнительных зон отдыха является обеспечение условий для качественной жизни жителей, их культурного отдыха и досуга.

Для улучшения сложившейся ситуации необходимо продолжать комплексное благоустройство дворовых территорий, капитальный ремонт дорог, проездов, тротуаров, восстановление существующих и строительство новых детских игровых площадок с установкой малых архитектурных форм.

За последние годы вырос интерес жителей к участию в выборе объектов благоустройства. Пришло понимание возможности соучастия в выборе объектов благоустройства, их наполнения и установки очередности.

Необходимо продолжать работу по вовлечению населения в решение насущных проблем тех или иных территорий, совместно разрабатывать конкретные мероприятия по их решению.

Одним из мероприятий Программы является участие территориальных отделов в областном конкурсе по Программе поддержки местных инициатив Тверской области.

Программа поддержки местных инициатив (далее – ППМИ) является одной из практик инициативного бюджетирования, которые все шире и активнее реализуются как в Российской Федерации, так и во многих зарубежных странах. В основе инициативного бюджетирования лежит концепция непосредственного вовлечения граждан в решение вопросов местного значения и, в частности, в решение о выборе приоритетных направлений расходования части бюджетных средств на муниципальном, региональном уровне, а также последующий контроль за реализацией этих решений.

Цели данных конкурсных мероприятий является повышение эффективности решения проблем местного уровня (прежде всего, связанных с развитием общественной инфраструктуры на местах) за счет эффективного вовлечения населения, бизнеса, организацийв решение соответствующих проблем, а также мобилизации и повышения эффективности использования финансовых средств, доступных на местном уровне. Данная цель достигается за счет финансовой и организационной поддержки совместных инициатив населения и администрации, направленных на решение социальных проблем местного уровня, развития потенциала органов местного самоуправления и расширения участия граждан в их деятельности, включая участие в планировании расходования бюджетных средств муниципального образования. В результате реализации Программы решаются следующие практические задачи:

– создание или восстановление объектов социальной и инженерной инфраструктуры местного уровня, необходимых для предоставления качественных услуг населению;

– поддержка социальных инноваций на местном уровне;

– передача заинтересованным лицам, вовлеченным в ППМИ, знаний и опыта в планировании, разработке и осуществлении программ и проектов развития общественной инфраструктуры сельских территорий, в управлении бюджетом и в других сферах, связанных с эффективным самоуправлением;

– дальнейшее развитие механизмов взаимодействия власти и населения за счет практической совместной работы по выявлению и согласованию социальных приоритетов, выбору, реализации и мониторингу микропроектов;

– повышение эффективности бюджетных расходов путем вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за реализацией микропроектов.

Долгосрочными эффектами Программы являются рост удовлетворенности населения работой органов местного самоуправления и качеством использования бюджетных средств, минимизация иждивенческих настроений со стороны населения и активизация его участия в местном развитии, укрепление взаимного доверия населения и власти, также, повышение культуры поведения жителей, их личной заинтересованности в бережном отношении к элементам благоустройства, привлечение к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Подраздел 2

Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

2. Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы представляет собой совокупность проблем, которые в среднесрочной перспективе способны оказать негативное влияние на достижение целей муниципальной программы, в частности:

а) при планировании бюджетных ассигнований по различным направлениям в условиях нестабильной доходной базы местных бюджетов возможно возникновение дополнительной финансовой нагрузки по ряду направлений без увеличения трансфертов, что в свою очередь приводит к необходимости перераспределения имеющихся бюджетных ассигнований в ущерб запланированным ранее обязательствам;

б) при администрировании муниципальной программы, которая содержит подпрограммы по различным самостоятельным направлениям деятельности, требуются различные методики оценки деятельности исполнительных органов местного самоуправления, в том числе оценки эффективности использования ими финансовых ресурсов. Это усложняет процесс контроля за ходом реализации муниципальной программы.

Подраздел 3

Результаты анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы

3. Результатами анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы являются:

а) установление положительного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы в виде событий или условий, предоставляющих дополнительные возможности или преимущества для реализации муниципальной программы, и по своей сути являющихся её потенциальным ресурсом;

б) установление отрицательного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы в виде событий или условий, наступление которых может оказать неблагоприятное воздействие на реализацию муниципальной программы и по своей сути является потенциальным ограничением сферы реализации муниципальной программы.

4. К положительному влиянию на сферы реализации муниципальной программы (потенциальному ресурсу муниципальной программы) относятся:

а) фактор влияния внешней среды - наличие достаточных налоговых поступлений в бюджет Спировского муниципального округа для обеспечения потребности в финансовых средствах для каждой сферы реализации муниципальной программы;

б) фактор влияния внутренней среды - наличие нормативной правовой базы Спировского муниципального округа по вопросам, касающимся соответствующих сфер реализации муниципальной программы.

5. К отрицательному влиянию на сферу реализации муниципальной программы (потенциальному ограничению сферы реализации муниципальной программы), относятся:

а) факторы влияния внешней среды - недостаточная эффективность государственных вложений;

- отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений;

- отсутствие целостной системы стратегического планирования.

б) фактор влияния внутренней среды - наличие нестабильной доходной базы бюджета Спировского муниципального округа.

Подраздел 4

Перечень приоритетов политики в сфере реализации муниципальной программы

6. Приоритетами политики во всех сферах реализации муниципальной программы являются:

а) повышение эффективности стратегического и оперативного планирования и анализа показателей задач и мероприятий муниципальной программы;

б) повышение информационной открытости органов местного самоуправления Спировского муниципального округа при реализации муниципальной программы;

в) активное вовлечение общественного сектора в решение социально значимых проблем территории;

г) оценка качества работы органов местного самоуправления Спировского муниципального округа по результатам деятельности и эффективности во всех сферах реализации муниципальной программы.

Подраздел 5

Главный администратор, администраторы муниципальной программы.

7. Реализация муниципальной программы осуществляется на основе законодательства Российской Федерации, действующих нормативных правовых актов Тверской области и Спировского муниципального округа.

8. Программа реализуется ее главным администратором – администрацией Спировского муниципального округа.

б) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия администраторов при реализации муниципальной программы;

в) обеспечение принятия необходимых нормативных правовых актов, приказов, методических рекомендаций по реализации программы;

г) учет, контроль и анализ реализации программы.

9. Главный администратор муниципальной программы определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы главный администратор ежегодно уточняет целевые показатели, с учетом имеющихся финансовых средств, состав администраторов.

10. Администратор муниципальной программы выполняют следующие функции:

а) осуществляют разработку нормативно - правовой базы, сбор, анализ данных о состоянии объектов контроля и подготовку информации и предложений по муниципальной программе на стадии ее формирования;

б) обеспечивают реализацию муниципальной программы в части своевременного и полного исполнения своих блоков в соответствии с распределением обязанностей;

в) подготавливают и предоставляют необходимые сведения об исполнении муниципальной программы по своему блоку для формирования отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

г) участвуют в проведении мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности.

11.Главный администратор осуществляет функции в части общей координации деятельности территориальных отделов на этапах формирования муниципальной программы, мониторинга и своевременной актуализации муниципальной программы, подготовки отчетов об исполнении отдельных подпрограмм, а также обобщения результатов реализации муниципальной программы и подготовки отчета об исполнении муниципальной программы.

**Раздел II**

**Цели муниципальной программы**

Подраздел 1

Перечень целей муниципальной программы

12. Муниципальная программа Спировского муниципального округа «Благоустройство и содержание территории Спировского муниципального округа» на 2024-2029 годы направлена на обеспечение комплексное развития и благоустройство территории, обеспечение условий для развития общественного самоуправления, реализации местных инициатив жителей территории Спировского муниципального округа, направленных на совершенствование комплексного и внешнего благоустройства территории для безопасного, удобного, комфортного проживания населения и эстетической привлекательности внешнему облику территории округа, развитие инфраструктуры, создание условий для здорового образа жизни.

Подраздел 2

Перечень показателей, характеризующих достижение целей

муниципальной программы

 -увеличение площади и содержания благоустройства территории общего пользования округа;

- обеспечение надежной и бесперебойной работы объектов муниципального имущества, за счет проведения своевременного ремонта и модернизации "по инициативе граждан».

**Раздел III**

**Подпрограммы**

13. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

б) Подпрограмма 1 «Благоустройство территории округа»;

в) Подпрограмма 2 «Участие в ППМИ».

**Подпрограмма 1 «Благоустройство территории округа»**

Глава 1. Задачи подпрограммы

14. Реализация подпрограммы 1 «Благоустройство территории округа» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 подпрограммы «Благоустройство территории округа» -усовершенствование комплексного и внешнего благоустройства территории для безопасного, удобного, комфортного проживания населения.

Решение задачи 1 «Благоустройство территории Спировского муниципального округа» оценивается с помощью показателя:

- увеличение площади благоустроенных зон отдыха для населения.

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1**

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, составляет - 77418,755 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице

 Таблица №1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи подпрограммы 1 | По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | Всеготыс. руб. |
| 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г |  |
| 1. | Задача 1. Благоустройство территорий округа» | 19908,991 | 13047,172 | 13118,084 | 13118,084 | 13118,084 | 13118,084 | 77418,755 |
|  | Итого | 19908,991 | 13047,172 | 13118,084 | 13118,084 | 13118,084 | 13118,084 | 77418,755 |

**Подпрограмма 2 «Участие в ППМИ»**

Глава 1. Задачи подпрограммы

15. Реализация подпрограммы 2 «Участие в ППМИ» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 подпрограммы 2 «Участие в ППМИ» - обеспечение надежной и бесперебойной работы объектов муниципального имущества, за счет проведения своевременного ремонта и модернизации.

 б)задача 2 подпрограммы 2 «Участие в ППМИ» -активное вовлечение общественного сектора в решение социально значимых проблем территории».

Глава 2. Проекты ППМИ:

1)«Капитальный ремонт системы водоснабжения ул. Набережная, ул. Северная, ул. Школьная, с. Никулино Спировского муниципального округа Тверской области**»**;

2)«Капитальный ремонт системы уличного освещения ул. Кашарово, пер.Проезжий, пер.Новый д.Спирово Спировского муниципального округа Тверской области»;

3)«Капитальный ремонт системы уличного освещения ул. Первомайская, ул. Островского, ул. Калинина, ул. Советская, пер. Пушкинский, пер. Заводской, пер. Спортивный п. Красное Знамя Спировского муниципального округа Тверской области»;

4)«Капитальный ремонт системы уличного освещения ул. Спортивная, ул. Сиреневая, ул. Энтузиастов, пер. Карабиха, ул. Мелиораторов, пер. Мелиораторов, ул. Майская, ул. Фестивальная пгт. Спирово Спировского муниципального округа Тверской области»;

5)«Обустройство площадок ТКО на территории д. Бирючево, с. Матвеево, р. Красное Знамя Спировского муниципального округа Тверской области;

6)«Устройство многофункциональной спортивной площадки д. Пеньково Спировского района Тверской области (1 этап)»;

7)«Приобретения трактора МТЗ-82 с навесным оборудованием (косилка дисковая, отвал поворотный, щеточное оборудование)»;

8)«Капитальный ремонт системы водоснабжения ул. Мира, ул. Молодежная с. Выдропужск Спировского муниципального округа Тверской области».

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2,**

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, составляет- 1990,000 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 12, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице

 Таблица №2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи подпрограммы 2 | По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | Всеготыс. руб. |
| 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г |  |
| 1. | Задача 1. Участие в ППМИ | 6116,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6116,777 |
|  | Итого | 6116,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6116,777 |

**Раздел IV**

**Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы**

**Подраздел I**

**Управление реализацией муниципальной программы**

1. Механизм управления муниципальной программой представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, ведущие к достижению намеченных целей.

2. Оперативное управление и координацию работ по выполнению мероприятий муниципальной программы осуществляет главный администратор муниципальной программы – Администрация Спировского муниципального округа Тверской области в соответствии с утвержденным порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Спировского муниципального округа Тверской области.

3. Главный администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

4. Основными исполнителями программы являются территориальные отделы (структурные подразделения) администрации Спировского муниципального округа Тверской области (далее – исполнители).

5. Исполнители муниципальной программы в целях достижения показателей результатов и реализации мероприятий муниципальной программы:

а) обеспечивают разработку нормативных правовых актов Спировского муниципального округа Тверской области, ведомственных актов, планов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

б) распределяют работу по реализации муниципальной программы;

в) обеспечивают формирование и предоставление необходимой документации для осуществления финансирования за счет средств бюджета Спировского муниципального округа Тверской области;

г) проводят при необходимости рабочие совещания по решению задач подпрограммы и текущему выполнению мероприятий;

д) подготавливают отчетные сведения по реализации муниципальной программы.

6. В течение всего периода реализации муниципальной программы:

а) расходы на реализацию муниципальной программы подлежат включению в бюджет Спировского муниципального округа Тверской области на соответствующие финансовые годы;

б) параметры муниципальной программы учитываются при подготовке ежегодных отчетов о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

**Подраздел II**

**Мониторинг реализации муниципальной программы**

1. Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответственных исполнителей главного администратора муниципальной программы;

б) согласованность действий ответственных исполнителей главного администратора муниципальной программы;

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом имеющихся внешних и внутренних рисков.

2. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

3. Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

а) ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, характеризующих сферу реализации муниципальной программы;

б) отчеты ответственных исполнителей главного администратора муниципальной программы о реализации муниципальной программы;

в) другие источники.

4. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

а) ежегодную оценку выполнения структурными подразделениями и исполнителями главного администратора муниципальной программы мероприятий муниципальной программы;

б) корректировку (при необходимости) мероприятий по реализации муниципальной программы;

в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

г) проведение экспертизы отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

5. Главный администратор муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме.

К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая содержит:

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных за отчетный финансовый год;

б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;

в) результаты деятельности главного администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программой;

г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и принятые меры по их минимизации;

д) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

6. В срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, главный администратор муниципальной программы представляет в Финансовое управление Администрации Спировского муниципального округа и отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа Администрации Спировского муниципального округа отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Отчет о реализации муниципальной программы при необходимости может выноситься на рассмотрение Думы Спировского муниципального округа Тверской области.

**Раздел V**

 **Участие в ф**ормировании и утверждении сводного годового

Доклада о ходе реализации и об оценке

эффективности муниципальных программ

В срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, главный администратор муниципальной программысоставляет и представляет на рассмотрение бюджетной комиссии Спировского муниципального округа Тверской области отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

Бюджетная комиссия Спировского муниципального округа Тверской области рассматривает отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы и принимает одно из следующих решений:

а) выделить на очередной финансовый год и плановый период, бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в случае, если реализация муниципальной программы признана эффективной и срок ее реализации не заканчивается в текущем финансовом году;

б) внести изменения в муниципальную программу в случае, если ее реализация признана неэффективной и срок ее реализации не заканчивается в текущем финансовом году;

в) разработать новую муниципальную программу в случае, если реализация программы признана эффективной и срок ее реализации заканчивается в текущем финансовом году;

г) досрочно завершить в текущем финансовом году реализацию муниципальной программы в случае, если ее реализация признана неэффективной и срок ее реализации не заканчивается в текущем финансовом году.

Досрочное завершение муниципальной программы обязательно в случаях:

а) ликвидации главного администратора муниципальной программы и невозможности возложения его обязанностей на другого администратора муниципальной программы;

б) установления в ходе мониторинга невозможности достижения целей муниципальной программы, за счет предусмотренных в ней объемов финансирования по причинам внутреннего характера либо по причинам внешнего характера.

Главный администратор муниципальной программы в случае досрочного ее завершения разрабатывает проект правового акта Администрации Спировского муниципального округа о досрочном завершении муниципальной программы, предусматривающего порядок расторжения всех заключенных в рамках муниципальной программы договоров, в том числе относительно всех незавершенных объектов строительства (реконструкции), и представляет его в установленном порядке на утверждение.

**Внесение изменений в муниципальную программу**

Внесение изменений в муниципальную программу утверждается правовым актом Администрации Спировского муниципального округа (далее - постановление о внесении изменений в муниципальную программу).

Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях:

а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в местный бюджет;

б) исключения отдельных полномочий главного администратора муниципальной программы или их передачи другому исполнительному органу, а также наделения главного администратора муниципальной программы дополнительными полномочиями;

в) необходимости включения в подпрограммы дополнительных мероприятий;

г) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы или ее отдельных подпрограмм (мероприятий подпрограммы);

д) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг;

е) поступления средств из бюджетов других уровней на выполнение отдельных мероприятий подпрограмм на условиях софинансирования;

ж) уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального бюджета и (или) областного бюджета Тверской области на выполнение отдельных мероприятий подпрограмм при внесении соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись;

з) изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде;

и) необходимости приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период (сводной бюджетной росписью), в случае уточнения объема бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию муниципальной программы в сроки, установленные законодательством;

к) внесение иных изменений, не затрагивающих финансирование муниципальной программы.

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу инициируются и готовятся главным администратором муниципальной программы или одним из администраторов муниципальной программы и оформляются в виде пакета документов, включающего:

а) проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу (далее - проект изменений);

б) пояснительная записка по внесению изменений в муниципальную программу.

Ответственный исполнитель муниципальной программы в установленном порядке обеспечивает рассмотрение и принятие Администрацией Спировского муниципального округа проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу.

**Раздел VI**

**Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками**

На реализацию муниципальной программы могут повлиять как внешние, так и внутренние риски.

К внешним рискам, в результате которых не будут достигнуты запланированные показатели реализации муниципальной программы следует отнести:

а) ухудшение экономической ситуации в Спировском муниципальном округе. Степень риска средняя.

К внутренним рискам реализации муниципальной программы относятся:

а) недостаточное материально-техническое и кадровое обеспечение деятельности исполнителей муниципальной программы;

б) проведение организационно-штатных мероприятий в Администрации Спировского муниципального округа Тверской области.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков планируется:

а) повышение квалификации сотрудников исполнителей муниципальной программы, реализующих мероприятия;

б) рассмотрение на Бюджетной комиссии Администрации Спировского муниципального округа Тверской области вопросов, связанных с повышением материально-технического обеспечения деятельности Администрации Спировского муниципального округа Тверской области;

г) проведение рабочих совещаний с участием исполнителей мероприятий по вопросам реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Приложение 1 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | к муниципальной программе "Благоустройство и содержание территории Спировского муниципального округа" на 2024-2029 год |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **Характеристика муниципальной программы Спировского района Тверской области** |
|   |   |  *"Благоустройство и содержание территории Спировского муниципального округа" на 2024-2029 год* |
|   |   | *(наименование муниципальной программы)* |
|   |   | **Главный администратор (администратор) муниципальной программы Спировского района Тверской области: Администрация Спировского муниципального округа** |
|   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   | ***Принятые обозначения и сокращения:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   | *1.Программа - муниципальная программа Спировского района Тверской области* |
|   |   |   |   |   |   |   |   | *2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы Спировского района Тверской области*  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации  | Дополнительный аналитический код | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Годы реализации программы | Целевое (суммарное) значение показателя |
| код администратора программы  | раздел | подраздел | классификация целевой статьи расхода бюджета |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | значение | год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Программа , всего**  | тыс. рублей | 19908,991 | 13047,172 | 13118,084 | 13118,084 | 13118,084 | 13118,084 | 85428,499 | 2029 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цель программы- обеспечение социально-экономического развития территории Спировского муниципального округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Площадь содержания и благоустройства территории общего пользования | м2 | 22517,000 | 22517,000 | 22517,000 | 22517,000 | 22517,000 | 22517,000 | 135102,000 | 2029 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Подпрограмма 1 "Благоустройство территории округа"** | тыс. рублей | 13792,214 | 13047,172 | 13118,084 | 13118,084 | 13118,084 | 13118,084 | 89124,946 | 2029 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача подпрограммы 1-усовершенствование комплексного и внешнего благоустройства территории для безопасного, удобного, комфортного проживания населения** | тыс. рублей | 13792,214 | 13047,172 | 13118,084 | 13118,084 | 13118,084 | 13118,084 | 89124,946 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 Задачи подпрограммы 1 - увеличение площади благоустроенных зон отдыха для населения;  | м2 | 17700,000 | 17700,000 | 17700,000 | 17700,000 | 17700,000 | 17700,000 | 103200,000 | 2029 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **Мероприятие 1 подпрограммы1 "Реализация отдельных природоохранных мероприятий в соответствии с планом мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Спировского муниципального округа Тверской области"** | тыс. рублей | 520,500 | 531,000 | 531,000 | 531,000 | 531,000 | 531,000 | 16447,214 | 2029 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель1 мероприятия 1 подпрограммы 1 "Охрана окружающей среды" . Количество площади, где проводятся мероприятия по борьбе с борщевиком | га | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 90.00 | 2029 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Показатель 2 мероприятия 1 подпрограммы 1 "Охрана окружающей среды" уборка несанкционированных свалок | м3 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 960,000 | 2029 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **мероприятия 2 подпрограммы 1 "Содержание и ремонт сетей уличного освещения"** | тыс. рублей | 8452,644 | 7172,840 | 7194,150 | 7194,150 | 7194,150 | 7194,150 | 35964,440 | 2029 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель мероприятия 2 подпрограммы 1 "Содержание сетей уличного освещения". Количество светоточек | шт. | 15 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 90,000 | 2029 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **Мероприятие 3 подпрограммы 1 "Содержание мест захоронения"** | тыс. рублей | 915,580 | 885,920 | 954,135 | 954,135 | 954,135 | 954,135 | 13155,104 | 2029 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель1 мероприятия 3 подпрограммы 1 "Содержание мест захоронения" .Количество муниципальных кладбищ, где проводятся работы по благоустройству | шт. | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2029 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **Мероприятие 4 подпрограммы 1 "Озеленение"** | тыс. рублей | 430,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 3415,580 | 2029 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Показатель 1 мероприятия 4 подпрограммы 1 "Озеленение" валка и уборка аварийных деревьев | шт. | 18,000 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88 | 2029 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **Мероприятие 5 "Содержание прочих объектов благоустройства"** | тыс. рублей | 3473,490 | 3957,412 | 3938,799 | 3938,799 | 3938,799 | 3938,799 | 20142,608 | 2029 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Показатель 1 мероприятия 5 подпрограммы 1 "Содержание прочих объектов благоустройства" | тыс. рублей | 3473,490 | 3957,412 | 3938,799 | 3938,799 | 3938,799 | 3938,799 | 23103,998 | 2029 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Подпрограмма 2 "Участие в ППМИ"** | тыс. рублей | 6116,777 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6116,777 | 2024 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача подпрограммы 2** " обеспечение надежной и бесперебойной работы объектов муниципального имущества, за счет проведения своевременного ремонта и модернизации "по инициативе граждан | ко-во проектов | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2024 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача подпрограммы 2**-активное вовлечение общественного сектора в решение социально значимых проблем территории» | ко-во проектов | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2024 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 Мероприятия 1 подпрограммы 2 "Участие в ППМИ на территории Спировского муниципального округа" в т.ч ремонт объектов муниципального имущества | ед. | 602 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 602 | 2024 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | S | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **Мероприятие 1 "Капитальный ремонт системы водоснабжения ул.Мира, ул.Молодежная с. Выдропужск Спировского муниципального округа Тверской области за счёт средств бюджета муниципального округа"** | тыс. рублей | 155,219 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 155,219 | 2024 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 мероприятия 1 подпрограммы 2 "Капитальный ремонт системы водоснабжения ул.Мира, ул.Молодежная с.Выдропужск Спировского муниципального округа Тверской области " Протяженность отремонтированных сетей | м. | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 2024 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | S | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **Мероприятие 2 "Капитальный ремонт системы водоснабжения ул.Набережная, ул.Северная, ул.Школьная д.Никулино Спировского муниципального округа Тверской области за счёт средств бюджета муниципального округа"** | тыс. рублей | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90,000 | 2024 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 мероприятия 2 подпрограммы 2 "Капитальный ремонт системы водоснабжения ул.Набережная,ул.Северная,ул.Школьная д.Никулино Спировского муниципального округа Тверской области". Протяженность отремонтированных сетей | м. | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2024 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | S | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **Мероприятие 3 "Капитальный ремонт системы уличного освещения ул.Центральная (левая сторона), ул.Кашарово, пер.Проезжий, пер.Новый д.Спирово Спировского муниципального округа Тверской области за счёт средств бюджета муниципального округа"** | тыс. рублей | 303,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 303,930 | 2024 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **Мероприятие 4 "Капитальный ремонт системы уличного освещения ул.Спортивная, ул.Сиреневая, ул.Энтузиастов, пер.Карабиха, ул.Мелиораторов, пер.Мелиораторов, ул.Майская, ул.Фестивальная пгт.Спирово Спировского муниципального округа Тверской области за счёт средств областного бюджета"**  | тыс. рублей | 1277,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1277,280 | 2024 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | S | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **Мероприятие 4 "Капитальный ремонт системы уличного освещения ул.Спортивная, ул.Сиреневая, ул.Энтузиастов, пер.Карабиха, ул.Мелиораторов, пер.Мелиораторов, ул.Майская, ул.Фестивальная пгт.Спирово Спировского за счёт средств областного бюджета"**  | тыс. рублей | 309,321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 309,321 | 2024 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Показатель 1 мероприятия 4 подпрограммы 2"Капитальный ремонт системы уличного освещения ул.Спортивная, ул.Сиреневая, ул. Энтузиастов, пер.Карабиха,ул.Мелиораторов, пер.Мелиораторов, ул.Майская, ул.Фестивальная пгт.Спирово Спировского муниципального округа Тверской области". Протяженность отремонтированных сетей. | м. | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2024 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | S | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **Мероприятие 5 "Капитальный ремонт системы уличного освещения ул.Первомайская, ул.Островского, ул.Калинина, пер.Пушкинский, пер.Заводской, пер.Спортивный п.Красное Знамя Спировского муниципального округа Тверской области за счёт средств бюджета муниципального округа"** | тыс. рублей | 426,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 426,260 | 2024 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Показатель 1 мероприятие 5 подпрограммы 2 "Капитальный ремонт системы уличного освещения ул.Первомайская,ул.Островского,ул.Калинина,пер.Пушкинский,пер.Заводской, пер.Спортивный п.Красное Знамя Спировского муниципального округа Тверской области". Протяженность отремонтированных сетей. | м. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2024 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | S | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | **Мероприятие 6 подпрограммы "Обустройство площадок ТКО на территории Бирючево, с.Матвеево, п.Красное Знамя Спировского муниципального округа Тверской области за счёт средств бюджета муниципального округа"** | тыс. рублей | 14,744 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,744 | 2024 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Показатель 1 Мероприятие 6 подпрограммы 2 Обустройство площадок ТКО на территории Бирючево, с.Матвеево,п.Красное Знамя Спировского муниципального округа Тверской области" . Количество благоустроенных площадок. | шт. | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2024 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | **Мероприятие 7 подпрограммы 2 "Приобретение трактора МТЗ-82 с навесным оборудованием (косилка дисковая, отвал поворотный, щеточное оборудование) для нужд Спировского муниципального округа Тверской областиза счёт средств областног бюджета** | тыс. рублей | 2521,496 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2521,496 | 2024 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | S | 9 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | **Мероприятие 7 подпрограммы 2 "Приобретение трактора МТЗ-82 с навесным оборудованием (косилка дисковая, отвал поворотный, щеточное оборудование) для нужд Спировского муниципального округа Тверской областиза счёт средств бюджета муниципального округа** | тыс. рублей | 620,374 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 620,374 | 2024 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | Показатель 1 Мероприятия 7 подпрограммы 2 "Приобретение трактора МТЗ-82 с навесным оборудованием (косилка дисковая, отвал поворотный,щеточное оборудование) для нужд Спировского муниципального округа Тверской области" .Отработано машино-дней. | машино-дни | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 2024 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | S | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **Мероприятие 8 подпрограммы 2 "Устройство многофункциональной спортивной площадки д.Пеньково Спировского муниципального округа Тверской области за счёт средств бюджета муниципального округа"** | тыс. рублей | 398,153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 398,153 | 2024 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | Показатель 1 Мероприятия 8 подпрограммы 2 "Устройство многофункциональной спортивной площадки д. Пеньково Спировского муниципального округа Тверской области" . Площадь отремонтированной спортивной площадки. | м2 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 2024 |